表7

课程内容对可考核指标点的支撑矩阵

| 可考核指标点 课程内容 |  | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.3 | 1.4.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.2.1 | 2.2.2 | 2.2.3 | 2.3.1 | 2.4.1 | 2.4.2 | 3.1.1 | 3.1.2 | 3.1.3 | 3.3.1 | 3.3.2 | 3.3.3 | 3.4.2 | 3.5.1 | 3.5.2 | 3.5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程、工程项目与工程项目管理 | 运输方式的概述； | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工程项目的特点； | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工程项目管理的由来及其作用； | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工程项目管理的发展历程； | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工程项目管理的课程特点； | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工程项目管理在专业学科中的地位； | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 工程项目管理基础 | 工程项目及建设工程项目； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 建设工程项目的分类； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工程项目管理的定义； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工程项目法人责任制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
|  | 工程项目的基本建设程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 工程项目管理体制 | 我国现行的工程项目管理体制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程项目发包方式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招投标管理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招投标管理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程项目实施过程的政府管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目策划与决策管理 | 工程项目前期策划； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程项目可行性研究； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程项目风险管理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程项目评价； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程项目决策管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目组织与团队管理 | 项目组织的概念、特征、基本组织形式； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 项目经理的责任与权力； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 项目经理的素质与能力要求； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
|  | 人力资源及项目团队管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 工程项目实施控制 | 工程项目结构分析方法； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程项目的目标控制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程项目实施控制的任务、对象和主要工作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程项目变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目进度控制 | 项目进度控制的原理及方法； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程项目进度计划的编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 网络评审计划； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进度计划执行中的检查、分析与调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目费用管理 | 成本模型法； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挣值法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目质量 | 质量控制的阶段； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 业主方、设计方、承包方和政府监督方的质量控制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量计划的编制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质量控制的阶段； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目安全管理 | 施工安全计划的编制、内容和实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目合同管理 | 合同的概念和任务； 建设工程项目的合同体系； 合同的类型及签订过程； 索赔的程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程项目信息管理 | 工程项目管理信息系统的建立与开发； 信息资源共享的技术基础与共享平台的基本结构 工程项目文档管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 建设工程职业健康安全与环境管理 | 职业健康安全管理体系和环境管理体系的结构和模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 常见施工安全管理措施 | 常见施工安全管理措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |